|  |
| --- |
| **1. RESUMO DO PROJETO** |
| **1.1 Nome do Projeto** |
| Recupera Cerrado – Orla Norte do Lago Paranoá – Brasília – DF |
| **1.2 Município de Desenvolvimento do Projeto**  | **UF** |
| BRASÍLIA | DF |
| **1.3 Recursos do Projeto**  | **R$**  |
| **Fundação**  | **Proponente (contrapartida)** | **Terceiros** |
| **R$**  | **R$**  | **R$** |
| **1.4 Período de Realização do Projeto****(indicar mês e ano de início e de fim)**  | **de \_\_\_\_\_\_/2020 a \_\_\_\_\_\_/2022** |

|  |
| --- |
| **2. ENTIDADE PROPONENTE** |
| **Nome** |  |
| **CNPJ** |  |
| **Forma Jurídica** |  |
| **Endereço** |  |
| **Cidade/UF** |  |
| **CEP** |  |
| **DDD/Fone/Fax/Celular** |  |
| **E-mail** |  |

|  |
| --- |
| **3. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE (incluir um quadro para cada representante)** |
| **Nome** |  |
| **CPF** |  | **RG/Órgão/UF** |  |
| **Estado Civil** |  | **Profissão** |  |
| **Cargo** |  | **Final do Mandato** |  |
| **Endereço** |  |
| **Cidade/UF** |  | **CEP** |  |
| **DDD/Fone/Fax** |  | **DDD/Celular** |  |
| **E-mail** |  |
| **COORDENADOR DO PROJETO** |
| **Nome** |  |
| **CPF** |  | **RG/Órgão/UF** |  |
| **DDD/Fone/Fax** |  | **DDD/Celular** |  |
| **E-mail** |  |

|  |
| --- |
| **4. APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE** |
| Descrever, em até uma página, o histórico e escopo de atuação, principais atividades desenvolvidas, projetos realizados com a Fundação e outras instituições, perfil e quantidade de beneficiários já atendidos, principais atividades desenvolvidas na recomposição de vegetação nativa, participação em redes, conselhos, fóruns, produção documental e bibliográfica e outras informações julgadas apropriadas. A proponente deve comprovar: - Experiência de ter restaurado um somatório de área mínima de 100 hectares;- Experiência na utilização de técnicas de recomposição de vegetação nativa e possuir rede de parceiros comprovada através de acordos, projetos, convênios, etc |

|  |
| --- |
| **5. INFORMAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO** |
| Descrever, em até duas páginas, as demandas e as potencialidades locais, considerando a situação socioeconômica e ambiental da unidade hidrográfica e das comunidades beneficiadas.- Quais as características socioeconômicas, ambientais e culturais da região?- Além dos beneficiários e da sua organização, quem são os demais interessados pelo projeto?- Quais são os equipamentos sociais que estão disponíveis para a comunidade local?- De que maneira a realidade local se relaciona ao projeto proposto?- De que maneira a realidade local pode ser uma barreira para o desenvolvimento do projeto? |

|  |
| --- |
| **6. O PROJETO**  |
| **Resumo** |
| Descrever o projeto em linhas gerais, suas características, quantitativo da área a ser recuperada e indicação metodológica sucinta. |

|  |
| --- |
| **7. JUSTIFICATIVA**  |
| Descrever, em até duas páginas, as razões determinantes do projeto, a situação atual a partir de um diagnóstico do problema que o projeto se propõe a solucionar, benefícios ou impactos esperados com a sua implantação e explicar como a metodologia proposta e as ações e investimentos previstos irão ajudar a alcançar os resultados esperados, considerando o Decreto n° 33.537/2012 - Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, o Decreto nº 24.499, de 30/03/2004, revigorado pelo Decreto nº 36.389 de 05/03/2015, o Decreto nº 24.499, de 30/03/2004, revigorado pelo Decreto nº 36.389 de 05/03/2015, e a Lei nº 12.651/2012 - Código Florestal. Qual(is) problema(s) a proponente quer resolver?O que a proponente pretende fazer para solucionar o(s) problema(s)? |

|  |
| --- |
| **8. RESULTADOS ESPERADOS**  |
| Descrever os resultados esperados com o projeto (mitigação das condições que propiciam degradação na orla norte do Lago Paranoá devido ao carreamento e erosão do solo por meio da revegetação das APPs, evolução da vegetação recomposta, proteção dos mananciais, entre outros qualitativos e quantitativos), destacando possíveis efeitos e reflexos sobre a melhoria da qualidade de vida da comunidade local e das condições ambientais na orla norte do Lago Paranoá propiciando aumento da presença de elementos faunísticos naturais do habitat.**Produtos esperados:*** Relatório descrevendo critérios claros de priorização das áreas a serem recuperadas no Projeto, contemplando mapas da área, inclusive em formato digital, indicando as áreas de Preservação Permanente – APP; enseadas dos tributários no Lago Paranoá; Unidades de Conservação e todas as áreas protegidas; áreas de solo exposto existentes na APA do Lago Paranoá. (O Diagnóstico Ambiental do Lago Norte com a indicação de áreas a serem recuperadas será disponibilizado pela Sema/DF, antes da implementação do Projeto)
* Projetos Executivos apresentando as áreas selecionadas e o detalhamento de como serão conduzidas as ações de recuperação para cada uma delas.
* Relatórios de implementação dos projetos executivos
* Relatórios trimestral de execução do Projeto – relatando as diferentes atividades realizadas por trimestre.
* Monitoramento e Manutenção da área – e Relatórios respectivos com os protocolos criados
* Plano de comunicação e~~,~~ sensibilização, descrevendo a estratégia a ser usada para envolvimento da comunidade, sinalização das áreas segundo seus usos múltiplos~~.~~
* Relatório Final de Implementação do Projeto sistematizando as informações mais relevantes, dificuldades e soluções encontradas.
 |

|  |
| --- |
| **9. OPERACIONALIZAÇÃO**  |
| Descrever o conjunto de atividades, materiais e métodos necessários para a consolidação das metas propostas e o atingimento dos objetivos do projeto, indicando como estão planejadas (máximo duas páginas). Apresentar a metodologia de monitoramento do projeto, bem como o planejamento dessa atividade. |

|  |
| --- |
| **10. QUALIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE** |
| Informar a capacidade instalada, pontos positivos e negativos da instituição proponente com vistas à implantação da proposta, relacionando os recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos que serão utilizados para o desenvolvimento do projeto. Equipe Técnica: (qualificação, função na execução do projeto e carga horária dedicada ao projeto, se tem remuneração pelo investimento social não reembolsável, ou não, se pessoa física ou jurídica). Anexar currículo e documentos comprobatórios de experiência exigidos para o coordenador e técnicos de campo. |

|  |
| --- |
| **11. RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE E PARCEIROS** |
| Indicar compatibilidade entre o público beneficiário e a metodologia adotada para promoção da participação das comunidades e demais atores sociais relevantes do território em todas as fases do projeto: planejamento, execução, monitoramento e avaliação.Descrever parceria(s) efetivada(s) que contribuirá(ão) para o desenvolvimento do projeto ou para o alcance dos resultados previstos. Informar o nome da(s) instituição(ões) parceira(s) e seu(s) papel(éis) no âmbito do projeto. |

|  |
| --- |
| **12. OBJETIVOS DO PROJETO**  |
| **Objetivo Geral**  |
| Promover a recuperação dos danos ambientais na Orla Norte do Lago do Paranoá, com vistas ao uso adequado da orla, por meio da recomposição da vegetação com espécies nativas do cerrado (prioritariamente), visando evitar processos erosivos e promover o monitoramento das ações de recuperação realizada.  |

| **Objetivos Específicos** | **Meta** | **Atividades\*** | **Indicadores de Execução** | **Documentos Comprobatórios****(Meios de Verificação)**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definição da meta em termos quantitativos** | **Prazo** |
| **Mês de início** | **Mês do término** |
| Objetivo específico1 – Definir áreas a serem recuperadas na orla norte do Lago Paranoá com base no Diagnóstico Ambiental da Orla Norte do Lago Paranoá, a ser disponibilizado pela Sema/DF. | Meta 1: Indicar, no mínimo, 40 hectares a serem recuperados na orla norte do Lago Paranoá, a serem detalhadas por meio de projeto executivo que identifique insumos e tecnologias que proporcionem melhores resultados para cada tipo de intervenção nos trechos selecionados. | Mês 1 | Mês 2 | A1-Desenvolver um Plano de Priorização de áreas e a serem recuperadas na Orla Norte do Lago Paranoá | Plano de Priorização desenvolvido e aprovado pela SEMA, contendo:1.Tabela multicritérios para seleção das áreas a receberem intervenção do projeto, considerando com diferentes escalas de pontuação, no mínimo 9 e no máximo 12 itens, dentre os quais:a. Zoneamento Ambiental do Plano de Manejo da APA do Paranoá;b. Corredores ecológicos;c. Relatório do GT Orla do Lago Paranoá[[1]](#footnote-1)d. áreas com infraestrutura urbana (fibra ótica, drenagem pluvial, energia);e. Intensidade de processos erosivos f.  Intensidade de Invasão biológica  g. Infraestruturas urbanas (fibra óptica, drenagem pluvial, energia)h. Plano de ocupação territorial.  2.) Fotos e mapas localizando as áreas, inclusive em formato digital, em escala e formato compatível com os principais software de processamento de informações geográficas. | Plano de Priorização e ofício da SEMA aprovando-o. |
| Objetivo Específico 2: Recuperar as áreas degradadas selecionadas na orla do Lago Norte do Paranoá por meio da recomposição da vegetação e estabelecimento das condições de utilização sustentável e segura pela população nos trechos em que isso seja adequado. | Meta 2: Recuperar, no mínimo, 40 hectares das áreas degradadas na Orla do Paranoá. | Mês 2 | Mês 4 | A2 - Elaboração de Projeto executivo.  | Projeto Executivo elaborado e aprovado pelos órgãos ambientais do GDF, contendo, a indicação de técnicas e metodologias de recuperação para as áreas selecionadas, especificando a vantagens da técnica para as áreas em questão e posterior plano de monitoramento e manutenção. O Projeto Executivo deverá conter:1. Identificação da área;
2. Mapas das áreas;
3. Fotos da visita in loco;
4. Técnicas previstas;
5. Insumos necessários (pessoal e consumo)
6. Cronograma de atividade
7. Proposta de cronograma de execução das atividades, dividindo o plantio em 2 etapas: 20% no primeiro ciclo de chuvas e os outros 80% no segundo ciclo de chuvas.
 | Projeto executivo contendo ações de recuperação em cada área” aprovado pelos órgãos ambientais do GDF). |
| Mês 4 | Mês 24 | A3-Execução do Projeto Executivo | Mínimo de 40 hectares de áreas recuperadas | - Relatório fotográfico marco zero de cada área- Relatório fotográfico de ações de recuperação contendo indicações individuais em cada local (antes e depois).- Relatórios sobre a execução dos Projetos Executivos, descrevendo as ações de recuperação efetivadas em cada área. |
| Objetivo Específico 3 : Promover o monitoramento e manutenção das ações de recuperação implantadas em sua abrangência (como revegetação ou cercamento por exemplo). | Meta 3: Propor e implementar uma estratégia de monitoramento e manutenção das áreas recuperadas a serem aprovadas pela Sema e pela Brasília Ambiental | Mês 9 | Mês 12 | A4-Elaboração do Plano de Monitoramento e Manutenção das Áreas Recuperadas na Orla do Lago Norte do Paranoá | Plano de Monitoramento e Manutenção das áreas recuperadas na Orla do Lago Norte do Paranoá aprovado pela Sema e pelo Brasília Ambiental, contendo os seguintes pontos estratégicos:1. perigos previsíveis;
2. necessidades de infraestrutura para garantia na manutenção das áreas recuperadas;
3. cronograma de execução e proposta de arranjo institucional com atribuições e responsabilidades para período do projeto.
 | - Plano de Monitoramento Ambiental na Orla do Lago Norte do Paranoá;- Termo de recebimento e aprovação do Plano de Monitoramento- Relatório de monitoramento conforme plano definido, incluindo registro fotográfico. |
| Mês 10 | Mês 24 | A5-Execução da estratégia de monitoramento e manutenção das áreas recuperadas | Visitas de monitoramento e manutenção realizadas. Relatório das ações de manutenção nas áreas em recuperação na Orla do Lago Paranoá a serem realizadas nas áreas que receberam intervenções. Realizar a necessária manutenção dos plantios e intervenções, com tratos culturais e reposição de mudas, sementes, estacas, tutores. Nesta etapa poderá ser incluída adubação de cobertura, com biofertilizantes, e outros métodos de cobertura (incluindo serragem, serapilheira e palhadas). Documentar as áreas após as atividades de manutenção, por meio de fotos posicionadas em local fixo. Produzir relatório com as informações relativas à manutenção do plantio realizado, com lista das áreas beneficiados, ações e estratégias desenvolvidas, registros fotográficos e imagens comparativas da situação anterior ao plantio e atual. | - Relatório de monitoramento e manutenção, conforme plano definido, incluindo registro fotográfico. |
| Objetivo específico 4:Promover ações de conscientização da população sobre o uso correto e seguro das APPs da orla norte do Lago Paranoá e demais áreas protegidas, indicando seus usos múltiplos. | Meta 4: Promover a comunicação das ações de recuperação, usos permitidos ou vetados na orla norte do Lago Paranoá, bem como a divulgação do projeto e sinalização de, no mínimo, 50% das áreas recuperadas. | Mês 1 | Mês 2 | A6-Elaboração do plano de comunicação | Plano de Comunicação elaborado e aprovado pelos Parceiros do Programa  | Plano de ComunicaçãoTermo de recebimento e aprovação pelos Parceiros do Programa |
| Mês 2 | Mês 24 | A7-Execução do Plano de Comunicação | Materiais produzidos e divulgados (publicação em sites institucionais, redes sociais, vídeos (1) e placas de sinalização- Instalação de 20 a 50 placas nas áreas atendidas pelo projeto- (1) Vídeo institucional explicativo com imagens de antes e depois (feitas por terra e por drone) retratando as ações de recuperação e de mobilização do projeto.- Vídeos curtos (1minuto) para postagens em redes sociais (no mínimo 15);- Banco de imagens do projeto organizado por data e área. | - Arquivo digital contendo arquivos publicados- Relatório das Métricas das Ações em Mídias Sociais”; - Arquivo digital contendo vídeos com ações de recuperação ambiental; - Relatório sobre execução da atividade, incluindo registro fotográfico |

|  |
| --- |
| **13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES** **(Marque o(s) período(s) referente(s) ao momento de execução das atividades do projeto)** |
| **Ano 1** |
| **Atividades** | **Mês** |
| **1º** | **2º** | **3º** | **4º** | **5º** | **6º** | **7º** | **8º** | **9º** | **10º** | **11º** | **12º** |
| Desenvolver um Plano de Priorização de áreas e a serem recuperadas na Orla Norte do Lago Paranoá | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração de Projeto executivo |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do Projeto Executivo |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Elaboração do Plano de Monitoramento e Manutenção das Áreas Recuperadas na Orla do Lago Norte do Paranoá |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Execução da estratégia de monitoramento e manutenção das áreas recuperadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Elaboração do Plano de Comunicação | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do Plano de Comunicação |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ano 2** |
| **Atividades** | **Mês** |
| **1º** | **2º** | **3º** | **4º** | **5º** | **6º** | **7º** | **8º** | **9º** | **10º** | **11º** | **12º** |
| Desenvolver um Plano de Priorização de áreas e a serem recuperadas na Orla Norte do Lago Paranoá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração de Projeto Executivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do Projeto Executivo | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração do Plano de Monitoramento e Manutenção das Áreas Recuperadas na Orla do Lago Norte do Paranoá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução da estratégia de monitoramento e manutenção das áreas recuperadas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Elaboração do Plano de Comunicação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do Plano de Comunicação  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **14. CURSOS (Preencher os dados abaixo em casos de projetos que envolvam cursos/capacitação envolvidos com as atividades relacionadas no cronograma físico financeiro).** |
| **Título** | **Objetivo** |
|  |  |
| **Quantidade de Educadores** | **Quantidade de Turma**  | **Quantidade de Participantes por Turma (Alunos)**  |
|  |  |  |
| **Carga Horária** | **Período de Realização** | **Público alvo** |
|  |  |  |
| **Conteúdo Programático Mínimo** |
|  |
| **Detalhamento do perfil/experiência/qualificação dos profissionais a serem contratados** |
|  |
| **Especificação dos Serviços a serem prestados** |
|  |

 ***\* Fazer um quadro para cada atividade de capacitação prevista***

|  |
| --- |
| **15. EQUIPE DO PROJETO** |
| **Quant.** | **Cargo no Projeto** | **Perfil Profissional \*** | **Resumo das Atividades** | **Natureza do Vínculo Trabalhista\*\*** | **Carga Horária Semanal** | **Remuneração pelo Projeto (Sim/Não)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***\* No caso de contratação de pessoas ou consultorias especializadas, anexar o plano de trabalho do serviço pretendido.***

***\*\* Regime de contratação dos prestadores de serviço a serem contratados pelo projeto (CLT, autônomo, microempreendedor individual, pessoa jurídica, etc)***

|  |
| --- |
| **16. ORÇAMENTO DO PROJETO – POR ATIVIDADE** **(fazer um quadro para cada atividade prevista e anexar 02 orçamentos para cada tipo de despesa)** |

 

***Dê dois cliques na tabela acima para ativar a planilha excel da memória de cálculo.***

***\* O valor do item tem que corresponder, necessariamente, ao menor orçamento.***

|  |
| --- |
| **17. RESUMO DO ORÇAMENTO DO PROJETO** |
| **Atividade** | **Total da Atividade - R$** | **Fonte de Recursos** |
| **Fundação** | **Proponente (Contrapartida)** |
| **A1** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A3** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A4** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A5** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A6** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL - R$**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |
| --- |
| **18. AUTORIZAÇÃO** |
| Autorizo o acesso às informações que se fizerem necessárias à seleção do projeto e indico o seguinte representante para acompanhar eventuais trabalhos de visitas técnicas: |
| Nome |  |
| CPF |  |
| e-mail  |  |
| DDD/ Telefone |  |

**Local (UF), \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(Assinatura do representante legal)** |  | **(Assinatura do representante legal)** |
| **Nome:** |  | **Nome:** |
| **CPF:** |  | **CPF:** |
| **Cargo:** |  | **Cargo:** |

**APÊNDICE A**

**TERMO DE COMPROMISSO FORMAL COM INSTITUIÇÕES AFINS COM O TEMA DO PROJETO**

A instituição (nome da instituição), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (número do CNPJ), declara que aceita firmar parceria com o Projeto (título do projeto) proposto pela Instituição Proponente (nome da Instituição Proponente) para concorrência no Edital de Seleção Pública nº 2020/XXX – Recupera Cerrado, no âmbito da Fundação Banco do Brasil, estando integralmente de acordo com a proposta apresentada e comprometendo-se a participar da execução do projeto, caso o mesmo venha a ser aprovado e conveniado.

Brasília, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura do representante legal)

Nome:

CPF:

Cargo na Entidade:

1. Relatório Final do Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá. (Decreto no 40.041, de 23 de agosto de 2019).

\*Poderão ser adicionados campos para inclusão de atividades julgadas pertinentes pela instituição proponente. [↑](#footnote-ref-1)